**План на проекта „Производство на вина“**

Мартина Славова и Денис Бекир, 2а група

***Седмица 3 -*** Мартина, Денис

1. Анализ на проблема и разпределяне на задачите
2. UML Use Case диаграма

***Седмица 4***

1. Концептуален модел на базата от данни (ER диаграма (модел на Чен)) - Денис
2. Писане на модели - Денис
3. Реализация на базата от данни - Мартина
4. Реализация на слоя за работа с базата данни - Мартина

***Седмица 5***

1. Създаване на начален контролер - Мартина
2. Създаване на контролер за регистрация и вход в системата - Денис
3. Създаване на изглед за регистрация и вход в системата - Мартина, Денис

***Седмица 6***

1. Разработване на контролер за клиенти - Денис
2. Разработване на контролер за винопроизводство - Мартина
3. Създаване на изглед за винопроизводство - Денис

***Седмица 7***

1. Добавяне на достъп според ролята - Мартина
2. Изглед за справки по произволен период - Денис
3. Добавяне на търсещи и сортиращи функции - Мартина

***Седмица 8***

1. Реализация на графичен интерфейс - Мартина
2. Разработване на известия - Денис

***Седмица 9***

1. Разработване на известия - Мартина
2. UML диаграми (Class Diagram, Sequence Diagram) - Денис

***Седмица 10***

1. Валидация на данни - Мартина
2. JUnit тестове - Денис
3. Функционални тестове - Денис
4. Интеграционни тестове - Мартина

***Седмица 11 -*** Мартина, Денис

1. Финализиране на проект
2. Документация